| HỌC KỲ: HÈ 2025 |  |  |
| --- | --- | --- |
| BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC |  |  |
| Môn học: LẬP TRÌNH WEB |  |  |
| Mã môn học: WEBD2227 Mã lớp: LTW |  |  |
| Tên nhóm: Nhóm 8 Họ tên sinh viên : Mã sinh viên Hoàng Thành Đạt 24-0-00235 Trần Ngọc Duy 24-0-00130 Ma Thế Phát 24-0-00078 Trần Ngô Hải Đăng 24-0-00353 | Điểm | Giảng viên Cao Thiên Tài |

| S T T | Nội dung công việc | Người thực hiện | Thời gian |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời lượng (giờ) |  |
| 1 | Khởi tạo project Laravel, Cấu hình .env, Git | Thành Đạt | 10/10/25 | 12/10/25 | 4 |  |
| 2 | Viết Migration cho CSDL (Tất cả các bảng: users, products, orders, order_items, cart_items) |  | 15/10/25 | 16/10/25 | 2 |  |
| 3 | Cấu hình Phân quyền |  | 16/10/25 | 18/10/25 | 4 |  |
| 4 | Áp dụng Middleware bảo vệ route (Admin - AdminAuthMiddleware) |  | 26/10/25 | 28/10/25 | 3 |  |
| 5 | Xây dựng chức năng Quản lý Đơn hàng(Admin,AdminOrderController,Order Model, OrderItem Model) |  | 28/10/25 | 30/10/25 | 3 |  |
| 6 | Viết Seeder (dữ liệu mẫu cho products, users) | Ngọc Duy | 10/10/25 | 12/10/25 | 3 |  |
| 7 | Xây dựng Controller cho các trang tĩnh (Home, About, Contact) |  | 20/10/25 | 24/10/25 | 3 |  |
| 8 | Xây dựng Bảng điều khiển (Dashboard) Admin (AdminHomeController) |  | 24/10/25 | 25/10/25 | 3 |  |
| 9 | Thiết kế Layout chính (Blade, Bootstrap - layouts/app.blade.php, layouts/admin.blade.php) |  | 11/10/25 | 14/10/25 | 3 |  |
| 10 | Chức năng Hiển thị sản phẩm (Trang chủ - HomeController) | Thế Phát | 17/10/25 | 20/10/25 | 3 |  |
| 11 | Chức năng Hiển thị sản phẩm (Danh sách sản phẩm - ProductController@index) |  | 20/10/25 | 22/10/25 | 4 |  |
| 12 | Chức năng Hiển thị sản phẩm (Chi tiết sản phẩm - ProductController@show) |  | 5/11/25 | 9/11/5 | 3 |  |
| 13 | Xây dựng giao diện các trang (About, Contact, Cart, Checkout, Profile) |  | 8/11/25 | 10/11/25 | 2 |  |
| 14 | Chức năng Giỏ hàng (Backend - CartController, CartItem Model) | Hải Đăng | 26/10/25 | 29/10/25 | 3 |  |
| 16 | Xử lý giỏ hàng cho Guest (Sử dụng Session) |  | 29/10/25 | 31/10/25 | 5 |  |
| 17 | Chức năng Đặt hàng (Checkout - CheckoutController) |  | 31/10/25 | 3/11/25 | 3 |  |
| 18 | Đồng bộ giỏ hàng (Guest -> User sau đăng nhập - SyncCartMiddleware) |  | 3/11/25 | 5/11/25 | 2 |  |
| 19 | Chức năng Profile Người dùng (Xem và cập nhật thông tin - ProfileController) |  | 5/11/25 | 8/11/25 | 3 |  |